## Slide 1
BÁO CÁO SỰ CỐ, BUG & BÀI HỌC KIẾN TRÚC DỰ ÁN
Tổng kết 20 chặng kỹ thuật, phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Causes) và bài học tối ưu hóa hệ thống Text-to-SQL AI Runner.
Thời gian đánh giá: 2026-08-17 | Mã Commit: c748621 → 68fde00

## Slide 2
Tổng quan Bối cảnh Dự án (Project Context)
Phạm vi Kiểm thử (Validation scope)
Hệ thống trải qua 6 cột mốc lớn (P0 → P6.3) từ xử lý schema, Semantic RAG, AST SQL parsing, đến Supervisor Hardware Guardrails.
Mục tiêu Hệ thống
Xây dựng hệ thống Text-to-SQL Autonomous Engine chạy hoàn toàn Local (On-premise) có khả năng tự động dịch câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành SQL chính xác trên CSDL lớn (Olist, Spider-200).
Ràng buộc Hạ tầng
Chạy trực tiếp trên phần cứng giới hạn (Consumer Laptop GPU 8GB-12GB VRAM), không phụ thuộc vào Cloud API ngoại vi, đòi hỏi tối ưu hoá gắt gao về Latency và Memory Leakage.

## Slide 3
Kiến trúc Tổng thể Pipeline Text-to-SQL
1. Schema Linking & RAG: Lọc bảng và cột liên quan qua Hybrid Retrieval (Vector + Keyword BM25).
2. LLM Generator: Sử dụng Qwen local model sinh câu lệnh SQL có kiểm soát Grammar.
3. AST & Shape Validator: Kiểm tra cú pháp SQL với SQLGlot và kiểm tra kiểu dữ liệu đầu ra (Scalar/Table).
4. Self-Correction Loop: Tự động sửa lỗi runtime SQL tối đa 1 lần thử lại (1-shot repair).
5. Hardware Supervisor: Giám sát nhiệt độ/điện năng GPU để ngăn sập nguồn.

## Slide 4
Phân loại & Quy chuẩn Phân tích Sự cố
Lỗi Đã Khắc Phục
Đã xác định nguyên nhân gốc rễ (Root cause), sửa code và passing toàn bộ các bài Test tái lập (Regression Tests).
Lỗi Giảm Thiểu
Đã kiểm soát được rủi ro vỡ trận hệ thống nhưng giới hạn phần cứng/nền tảng cốt lõi vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn.
Lỗi Mở / Tồn Đọng
Các vấn đề mang tính bản chất nghiên cứu AI/NLU hoặc đòi hỏi hạ tầng cao hơn chưa đạt ngưỡng target.

## Slide 5
Cột mốc P0: Xử lý Grammar & Định dạng LLM
Sự cố F-P0-01: Grammar Compiler Crash
Mô tả: Khi truyền Pydantic Schema có chứa Regex nâng cao vào Ollama Grammar Compiler làm ứng dụng treo hoăc crash ngay lập tức.
Impact: Tỷ lệ gọi API sinh JSON thành công là 0%.
Giải pháp Khắc phục (Resolution)
Adapter Layer: Viết middleware làm sạch bớt các biểu thức Regex phức tạp khỏi JSON Schema trước khi đưa vào LLM engine.
Post-validation: Thực hiện Pydantic validation ở tầng application sau khi LLM phản hồi.

## Slide 6
Cột mốc P1: Nghẽn I/O Ổ đĩa & Tối ưu WSL2
Sự cố F-P1-02: Extreme I/O Latency trên WSL2
SQLite database đặt tại mount ổ Windows (/mnt/d/) bị chậm tới 45x lần do giao thức RPC cross-OS overhead.
Kiến trúc Build Mới (Atomic Rename)
Khởi tạo và ghi toàn bộ SQLite DB tạm trên định dạng file native Linux (ext4 /tmp), sau khi hoàn tất mới di chuyển Atomic Rename sang ổ cứng lưu trữ.

## Slide 7
Cột mốc P2: Bẫy "Cú pháp đúng - Logic sai"
Vấn đề F-P2-01: AST Parser lọt lưới
Các đoạn text nhiễu hoặc SQL không trọn vẹn vẫn pass qua parser chuẩn. Hệ thống đã bổ sung luật bắt buộc Root AST Node phải là exp.Query.
Bài học F-P2-05: Semantic Integrity Error
Dù SQL hợp lệ cú pháp 100%, nhưng có 14/18 câu sai lệch kết quả logic: nhầm lẫn JOIN key, sai hàm gom nhóm (Aggregate) hoặc nhầm Business Domain logic.

## Slide 8
Cột mốc P2.1: Tối ưu Latency Sinh chuỗi Thinking
Nguyên nhân & Giải pháp Tối ưu
F-P2-04: Mặc định model Qwen suy luận chuỗi Thinking quá dài không cần thiết cho các câu SQL đơn giản. Giải pháp: Ép tham số think=false và giới hạn Context Window ở mức 4096 tokens.
95.6s
LATENCY BAN ĐẦU (FULL THINKING)
20.2s
LATENCY SAU TỐI ƯU
-78.8%
THỜI GIAN CHỜ GIẢM

## Slide 9
Cột mốc P3: Định tuyến Context & Schema RAG
Thất bại F-P3-06: RRF Weight Lệch
Thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF) thiết lập trọng số k=0.01 gây mất các cột thông tin hiếm (Low-frequency Columns). Đã chuyển sang bằng trọng số Vector + BM25.
Thất bại F-P3-04: Bỏ quên Warm-up Latency
Quá trình tính toán Vector Embedding cho Query mất thêm 3-5 giây nhưng ban đầu bị bỏ qua trong báo cáo benchmark. Đã cập nhật tính đúng latency E2E.

## Slide 10
Cột mốc P4: Vòng lặp Sửa lỗi Tự động (Self-Correction)
Sự cố F-P4-02: Repair Infinite Loop
Model Corrector liên tục lặp lại đúng câu lệnh SQL lỗi cũ khi cố gắng sửa lỗi Runtime, gây tốn tài nguyên và treo vĩnh viễn.
Cơ chế Guardrail Sửa lỗi
Fingerprint Stop: Băm (Hash) câu SQL cũ; nếu lặp lại câu đã thử thì ngừng ngay.
Hard Cap 1-shot: Chỉ cho phép tối đa 1 lần thử sửa tự động để bảo đảm Latency.

## Slide 11
Cột mốc P5: Đánh giá Thực tế trên Olist Dataset
78.33%
CHỈ SỐ ĐỘ CHÍNH XÁC (ACCURACY) OLIST-60
Chưa đạt target ban đầu (90.0%)
Phân tích Top 3 Nhóm Lỗi Còn Tồn Đọng
1. Aggregate Grain (40% lỗi): Nhầm lẫn giữa tính tổng theo từng Order hay theo từng Customer.
2. Population Filter (35% lỗi): Bỏ sót điều kiện trạng thái đơn hàng (WHERE status = 'delivered').
3. Order/Limit (25% lỗi): Nhầm lẫn giữa TOP N cao nhất và thấp nhất do ambiguity câu hỏi.

## Slide 12
Cột mốc P5.1: Sự cố Thermal Throttling Laptop
Sự cố F-P5-03: Sập nguồn do Quá nhiệt
Chạy 60 câu hỏi liên tục ép GPU hoạt động 100% công suất làm công suất đỉnh lên 139W, vượt ngưỡng nhiệt độ an toàn gây sập nguồn phần cứng (Thermal Shutdown).
Hệ thống Giám sát Supervisor v2
Giới hạn GPU Layer: Hạ số layer offload xuống 6 layers để chừa khoảng trống cho GPU thở.
Thermal Supervisor: Poll nhiệt độ mỗi 0.5s; tự động Pause hoặc Kill process nếu GPU > 85°C.

## Slide 13
Cột mốc P6: Benchmark Spider-200 Stratified
Kết quả Phân tầng theo Độ khó
Phân tầng (Difficulty) | Số lượng | Accuracy %
Easy & Medium | 120 | 82.50%
Hard | 50 | 58.00%
Extra-Hard | 30 | 36.36%
Kết luận: Các câu SQL phức tạp nhiều JOIN và Subquery là rào cản chính của LLM kích thước nhỏ (7B/14B parameters).

## Slide 14
Cột mốc P6.2: Bẫy Mất liên kết Schema (Coherence)
Sự cố F-P6-02: Bịa cột trên View Aggregate
Hiện tượng: LLM tự động bịa ra tên cột không tồn tại khi truy vấn trên các View ảo hoặc bảng gom nhóm phức tạp.
Root cause: RAG trả về danh sách cột rời rạc mà không cung cấp ngữ cảnh quan hệ khóa ngoại (Foreign Key).
Khắc phục qua Graph Linker
Bắt buộc thuật toán Schema Linking phải chọn các thành phần liên thông (Connected Components) trên đồ thị CSDL thay vì chọn ngẫu nhiên các cột có Score cao nhất.

## Slide 15
Cột mốc P6.3: Khôi phục Hợp đồng Dữ liệu Scalar
Sự cố: Scalar Mismatch
Câu hỏi yêu cầu trả về 1 con số đơn lẻ (ví dụ: "Có bao nhiêu khách hàng?"), nhưng SQL trả về danh sách hàng ngàn dòng chứa toàn bộ ID khách hàng.
Cơ chế Signal Signal Repair
Bổ sung tầng Shape Guard: Nếu prompt chứa từ khóa đếm/đơn lẻ, Validator kiểm tra AST phải có hàm COUNT() hoặc SUM(). Nếu thiếu, gắn tín hiệu SCALAR_AGGREGATE ép Corrector sửa lại.

## Slide 16
Dòng thời gian Tiến hóa & Xử lý Bug Dự án
P0 - P1
Sửa lỗi Grammar LLM & Chuyển DB sang Linux Native IO.
P2 - P3
Siết chặt AST Query Node & Cân bằng trọng số RAG RRF.
P4 - P5
Tạo Fingerprint chống lặp sửa SQL & Dựng Supervisor GPU.
P6+
Ép Graph Schema Coherence & Sửa lỗi Scalar Output Shape.

## Slide 17
Bảng Tổng hợp 8 Sự cố Trọng yếu
Mã Lỗi | Chặng | Mô tả Ngắn Sự cố | Giải pháp Cốt lõi | Trạng thái
F-P0-01 | P0 | Pydantic Regex làm crash Ollama Grammar | Adapter sanitize schema trước khi gửi | FIXED
F-P1-02 | P1 | Chậm I/O do đặt SQLite ở Windows Mount | Build temp DB trên ext4 Linux native | FIXED
F-P2-04 | P2 | Thinking latency quá cao (95.6s) | Ép think=false + Limit context 4096 | FIXED
F-P4-02 | P4 | Corrector lặp lại đúng câu SQL lỗi cũ | Dùng Fingerprint Stop + Cap 1-shot | FIXED
F-P5-03 | P5 | GPU overheat sập nguồn laptop (139W) | Hardware Supervisor & Offload 6 layers | FIXED
F-P6-01 | P6 | Accuracy Spider Extra-Hard quá thấp | Chưa giải quyết triệt để do model size | OPEN

## Slide 18
Bài học Kinh nghiệm Kiến trúc (Best Practices)
1. Never Trust LLM Raw Output
Mọi câu lệnh SQL từ LLM bắt buộc phải đi qua 3 lớp phòng thủ: Grammar Constraint, AST Validation và Shape Contract trước khi cho phép đụng vào DB thật.
2. Hardware-Aware Software
Khi triển khai On-Premise / Edge AI, phần mềm phải chủ động lắng nghe chỉ số phần cứng (Nhiệt độ, VRAM, Power) để điều tiết workload thích ứng.
3. Deterministic Evaluation
Cần tách biệt rõ giữa "SQL chạy được không lỗi" và "SQL trả về đúng dữ liệu kinh doanh" thông qua bộ test suite đa dạng.

## Slide 19
Các Tồn tại Chưa thể Tuyên bố Tuyên bố Thành công
Những Giới hạn Cần Thành thực Ghi nhận
Latency vẫn còn cao cho sản phẩm Realtime: Tốc độ phản hồi trung bình 20s - 70s vẫn chưa đạt chuẩn Chatbot thời gian thực cho người dùng cuối.
Độ chính xác Extra-Hard Query còn yếu: Chỉ đạt ~36% đối với các truy vấn phức tạp đòi hỏi ghép nối >4 bảng.
Self-Correction mang tính xác suất: Vòng lặp sửa lỗi tự động chỉ thành công khoảng 45% số trường hợp, không phải là một sự đảm bảo chắc chắn 100%.